Meilensteine

Vorbereitungen abgeschlossen(ER-Diagramm, Pflichtenheft, usw.): 9.1.2018

Forms und Klassen erstellt: 11.1.2018

Form1 fertig: 20.1.2018

Form2 fertig(außer löschen): 24.1.2018

Form3 fertig(außer hinzufügen): 24.1.2018

Form4 fertig (außer neuen Wert in die Datenbank übernehmen): 24.1.2018